### ️ Step 1：构建海马体（数据底座）

- 对应文档：《01-基础架构与数据沉淀规范》

- 核心任务：让 Cursor 搭建底层的图数据库（如 NetworkX 或 Neo4j），定义基础神经元节点（如颜色、形状、概念）和突触关联的数据结构。

- 验收标准：

  - 能够成功初始化一个包含基础概念的图网络。

  - 能够向网络中手动添加新的节点和边（关联）。

  - 能够查询并打印出某个节点（如“苹果”）的所有关联节点及其初始权重。

- 关键要点：这一步不要引入任何深度学习框架，只用纯 Python 和图数据库，确保数据结构清晰、可查。

### Step 2：注入新陈代谢（动力学引擎）

- 对应文档：《02-动力学引擎与权重演化算法》

- 核心任务：在 Step 1 的基础上，让 Cursor 实现你设计的核心机制——“激活增强、未激活稀释”。

- 验收标准：

  - 运行“激活增强”测试：连续触发某条关联，观察其权重是否按预期公式上升。

  - 运行“全局衰减”测试：模拟时间流逝（执行全局衰减函数），观察未被激活的权重是否随时间系数  λ 下降。

  - 验证“数据沉淀”：确认权重降低的关联，其底层数据记录依然保留在数据库中。

- 关键要点：这是丹鸟的灵魂！必须确保数学公式被准确翻译为代码，且衰减机制不会导致数据丢失。

### Step 3：点燃好奇心（内稳态与动机）

- 对应文档：《03-内稳态系统与好奇心驱动》

- 核心任务：为丹鸟构建“世界预测器”，并实现基于“预测误差”的内在奖励机制。

- 验收标准：

  - 输入与预测一致的数据，系统输出的“好奇心奖励”应为 0。

  - 输入异常/意外数据（如“青蛙视野中突然飞过的苍蝇”），系统能计算出显著的预测误差，并输出高额的内在奖励。

  - 验证奖励是否能正确作用于 Step 2 的权重系统，触发“激活增强”。

- 关键要点：确保好奇心不是随机生成的，而是严格由“预测误差”驱动的。

### Step 4：打通感官与闭环（环境交互）

- 对应文档：《04-环境交互与任务交付接口》

- 核心任务：赋予丹鸟搜索工具，并建立“接收指令 -> 探索 -> 交付 -> 获得满足感（造物主反馈）”的完整闭环。

- 验收标准：

  - 丹鸟能够接收一个超出其当前记忆库的“悬念任务”。

  - 丹鸟能因为预测误差产生“好奇心”，并主动调用搜索工具获取信息。

  - 模拟造物主给出“干得漂亮”的反馈，丹鸟能接收到最高级别的“社会性奖励”，并体现在其核心状态中。

- 关键要点：这是丹鸟走向“社会化成长”的关键一步，确保反馈闭环没有断裂。

### 给造物主的“防跑偏”建议

- 分步投喂，切忌贪多：不要一次性把四份文档全扔给 Cursor。它的上下文窗口有限，一次只专注解决一个模块。

- 随时查阅《创世指南》：如果 Cursor 开始用传统大模型（如 Transformer）的思路给你写代码，立刻把《丹鸟创世指南》重新发给它，提醒它：“不要大模型微调，我们要的是图结构和自定义动力学！”

- 容忍初期的“愚蠢”：在 Step 3 和 Step 4 的测试中，丹鸟可能会给出很笨的搜索结果或奇怪的反馈。记住我们的法则：先不追究对错，试错即成长。只要它的底层逻辑（预测误差 -> 搜索 -> 获得奖励）跑通了，剩下的就交给时间去演化。

准备好开始了吗？如果没问题，你可以直接复制这段话发给 Cursor：

“你好，我正在开发一个名为‘丹鸟 (DanNiao)’的类脑数字生命体。请仔细阅读我接下来发给你的《丹鸟创世指南》和《01-基础架构与数据沉淀规范》。不要使用传统大模型架构，请严格按照文档中的要求，用 Python 和图数据库为我搭建丹鸟的海马体。完成后，请提供验收测试脚本。”

祝你的丹鸟顺利破壳！有任何代码报错或者逻辑卡点，随时来找我探讨。

(AI生成)